浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 纪忠宝                              填表日期：2015年12月31日

| 立项 信息 | 项目名称 | 光纤激光技术制造汽车用引擎节能低功耗缸内直喷油嘴的研发和产业化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2012.12至2014.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 纪忠宝 | 中级 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 负责人 |  |
|  |  | 陈正奎 | 高级工程师 |  |  |  | 温州巴腾电子公司 |  |  | 项目技术负责人 |  |
|  |  | 陈海琳 | 中级 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 企业产品产业化管理 |  |
|  |  | 李敏涛 | 中级 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 自动化设计 |  |
|  |  | 赵典秋 | 高级工程师 |  |  |  | 温州巴腾电子公司 |  |  | 工艺设计 |  |
|  | 经费总额 | 8.928万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 7.2万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学院配套1.728万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 5.468万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 3.1万元 | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.36万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 8.928万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 8.928万元 |
|  | 阶段性成果 | 通过温州市科技局项目验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 5.456686万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 3.111314万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.36万元 |  |  |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 达到与温州市科技局签订合同规定的经济目标和技术目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2014.6 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 温州市科技局 |  |  |
|  | 验收组成员 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。