o浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  余键                            填表日期：2015年12月31日

| 立项 信息 | 项目名称 | 汽车新型燃气喷轨的研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2013年8月至2014年8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 余键 | 讲师 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 负责人 |  |
|  |  | 王 锋 | 副教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 参数分析 |  |
|  |  | 张忠远 | 副教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 功能分析 |  |
|  |  | 谢宇 | 讲师 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 结构分析 |  |
|  |  | 黄修波 | 工程师 |  |  |  | 瑞安市浩宇汽车部件有限‎公司‎ |  |  | 加工调试 |  |
|  | 经费总额 | 0.5万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 0万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学院资助0.5万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0.1万元 | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.3万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.1万元 | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 0.5 万元 |  |  | 未拨入 | 万元 |  | 实际经费使用总额 | 0.5万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 0.1201万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.2816万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.0983万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 实用新型专利1项，汽车燃气喷轨研究报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2015年7月2日 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 温州市科技局 |  |  |
|  | 验收组成员 | 张大伟、金建新、吴庆鸿、尤永龙、史子木 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 2015 年7月2日，温州市科技局组织有关专家对温州职业技术学院承担的温州市科技计划项目《汽车新型燃气喷轨的研发 》（项目编号：G20130030）进行验收。验收组听取了项目技术总结等汇报，并审阅了相关资料，经讨论形成以下验收意见： 1、提供验收的资料齐全、规范，符合验收要求。 2、项目针对燃气汽车要求，对燃气喷轨进行技术研发，包括确定燃气喷轨的工作流程及控制要求分析；选定各组成零部件的材料；确定燃气喷轨的结构设计；完成燃气喷轨的外形设计；完成燃气喷轨二维制图和三维造型；燃气喷轨样品加工；燃气喷轨样品性能调试等方面工作。设计的产品可以替代目前汽车上装配的普通燃气喷轨。项目已获国家实用新型专利授权1项，结构设计具有创新性。 3、经瑞安市浩宇汽车部件有限公司质检部试验测试，所测指标符合项目合同书技术条件要求。样品经用户使用，反映良好。 4、项目经费投入到位，使用合理。 验收专家组认为该项目已完成合同书规定要求，同意通过验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。